**RME02 - RepiME**   
**Cliente: Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)**

**STATUS REPORT DO PROJETO - RME02**

**Elaboração do Documento: 14/06/2023**

**Período de referência do SR: 06/06/2023 a 15/06/2023**

**Responsável pelo documento: Breno Oliveira Dias / bre.oliveira.dias@gmail.com**



**RepiME Foundation Ltda**

Rua Aristides Costa, 125, sala 03

CEP: 13990-000 Espírito Santo do Pinhal – S

1. **INTRODUÇÃO**

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relação ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento está dividido nas seguintes seções:

* **Seção** **2** – **Revisão de marco:** Apresenta o resultado da revisão de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as ações corretivas que deverão ser tomadas a fim de sanar o problema. Além dos resultados da execução de ações corretivas geradas em *status reports* anteriores.
* **Seção 3 – Pendências do período:** Apresenta as pendências do período analisado;
* **Seção 4 – Parecer sobre o projeto:** Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atenção do mesmo.

1. **REVISÃO DE MARCO**

Essa seção contém informações sobre quais artefatos devem ser revisados, sobre os resultados dessa revisão, a indicação de desvios sobre os artefatos revisados, os impactos dos eventuais desvios e as ações corretivas recomendadas para sanar os desvios.

* 1. **Itens revisados**

Essa seção contém os artefatos que deverão ser revisados em marcos determinados do projeto. A tabela X indica quais artefatos devem ser revisados e qual o resultado da revisão desses artefatos.

| **Itens revisados** | **Status do artefato analisado** | **Problemas / Impactos** | **Ação corretiva** |
| --- | --- | --- | --- |
| Cronograma | Como as outras releases atrasaram nos testes e no update, o atraso se propagou para essa release, assim o update e os testes não foram implementados | O cronograma não é mais compatível com o tempo esperado para a realização de cada requisito funcional. | Diminuição do escopo em cada release. |
| Orçamento | A implementação do primeiro CRUD levou muito mais tempo do que o esperado, resultando em um aumento do custo do projeto devido à propagação do atraso. | O erro na estimativa do cronograma ficou maior. | O tempo dedicado ao projeto por cada integrante foi aumentado, em busca de recuperar o atraso. |
| Riscos do projeto | Há alguns riscos em relação ao prazo do projeto, uma vez que as estimativas iniciais foram incorretas. | Atraso na entrega das releases 1, 2 e 3. | Adicionar ao escopo da release 04 o update e testes das releases anteriores |

**Tabela 1 - Itens Revisados**

* 1. **Acompanhamento de ações corretivas**

Essa seção contém o resultado do acompanhamento das ações corretivas de períodos anteriores.

| **Ação corretiva** | **Objetivo da ação corretiva** | **Resultado** | **Requer nova Ação ?** |
| --- | --- | --- | --- |
| Atualização dos requisitos do projeto | Reavaliar os requisitos funcionais necessários para a implementação do produto, bem como o tempo alocado para sua realização, considerando que as release 01, 02 e 03 ficaram atrasadas. | Alteração do escopo de cada release | Não |

1. **PENDÊNCIAS DO PERÍODO ANALISADO**

| **ID** | **Descrição** |
| --- | --- |
| 01 | O CRUD da release 01, 02 e 03 não foram totalmente implementados, falta permitir alterações e os testes da release 02 e 03. Além disso, o delete de vaga não foi implementado. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **PARECER SOBRE O PROJETO**

As entregas da release 03 atrasaram devido a problemas decorrentes dos atrasos da release 01 e 02, bem como provas e trabalhos de outras matérias. Além disso, vale ressaltar que o escopo da release 03 inclui os requisitos funcionais mais trabalhoso do projeto (juntamente com os requisitos da release 04). Mesmo assim, espera-se que nas próximas releases o cronograma seja executado conforme planejado, pois os membros já possuem mais familiaridade com as tecnologias da implementação.

* 1. **Pontos de sucesso**

O cadastro de vagas foi adicionado, bem como a consulta as vagas de cada residência.

* 1. **Pontos de atenção**

Como os requisitos funcionais da release 03 e 04 são os mais complexos, talvez o projeto fique mais atrasado ainda.