**RME02 - RepiME**   
**Cliente: Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)**

**STATUS REPORT DO PROJETO - RME02**

**Elaboração do Documento: 21/06/2023**

**Período de referência do SR: 15/06/2023 a 22/06/2023**

**Responsável pelo documento: Breno Oliveira Dias / bre.oliveira.dias@gmail.com**



**RepiME Foundation Ltda**

Rua Aristides Costa, 125, sala 03

CEP: 13990-000 Espírito Santo do Pinhal – S

1. **INTRODUÇÃO**

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relação ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento está dividido nas seguintes seções:

* **Seção** **2** – **Revisão de marco:** Apresenta o resultado da revisão de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as ações corretivas que deverão ser tomadas a fim de sanar o problema. Além dos resultados da execução de ações corretivas geradas em *status reports* anteriores.
* **Seção 3 – Pendências do período:** Apresenta as pendências do período analisado;
* **Seção 4 – Parecer sobre o projeto:** Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atenção do mesmo.

1. **REVISÃO DE MARCO**

Essa seção contém informações sobre quais artefatos devem ser revisados, sobre os resultados dessa revisão, a indicação de desvios sobre os artefatos revisados, os impactos dos eventuais desvios e as ações corretivas recomendadas para sanar os desvios.

* 1. **Itens revisados**

Essa seção contém os artefatos que deverão ser revisados em marcos determinados do projeto. A tabela X indica quais artefatos devem ser revisados e qual o resultado da revisão desses artefatos.

| **Itens revisados** | **Status do artefato analisado** | **Problemas / Impactos** | **Ação corretiva** |
| --- | --- | --- | --- |
| Cronograma | Como as outras releases atrasaram nos updates e no delete da vaga, o escopo do projeto foi reduzido, tendo como foco na última release o aperfeiçoamento das releases anteriores e a implementação dos requisitos atrasados. | O cronograma não é mais compatível com o tempo esperado para a realização de cada requisito funcional. | Diminuição do escopo do projeto e alteração da última release. |
| Orçamento | Com a redução do escopo o orçamento não foi alterado. | O erro na estimativa do escopo do projeto ficou maior. | Nenhuma. |
| Riscos do projeto | Há alguns riscos em relação a aceitação do cliente, uma vez que a última release foi alterada | Alteração da release 04 planejada inicialmente | Adicionar ao escopo da release 04 o update e delete das releases anteriores. |

**Tabela 1 - Itens Revisados**

* 1. **Acompanhamento de ações corretivas**

Essa seção contém o resultado do acompanhamento das ações corretivas de períodos anteriores.

| **Ação corretiva** | **Objetivo da ação corretiva** | **Resultado** | **Requer nova Ação ?** |
| --- | --- | --- | --- |
| Atualização do escopo do projeto e da release 04 | Reavaliar os requisitos funcionais necessários para a implementação do produto, considerando que as release 01, 02 e 03 ficaram atrasadas. | Alteração do escopo da release 04, com enfoque em refinar o que já foi feito e tirar todo o atraso | Não |

1. **PENDÊNCIAS DO PERÍODO ANALISADO**

| **ID** | **Descrição** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **PARECER SOBRE O PROJETO**

As entregas da release 04 tiraram o atraso das releases anteriores, além de polir mais o projeto e implementar novas telas necessárias para as atualizações e remoções dos requisitos atrasados.

* 1. **Pontos de sucesso**

Foram implementados os updates de usuário, kitnet, república e vaga, bem como a remoção de vagas, além da adição das telas necessárias para que essas ações fossem realizadas, além disso, foi realizado o deploy do projeto na vercel.

* 1. **Pontos de atenção**

Algumas telas poderiam ter um design mais trabalhado para maior aceitação do público.